Aanwezig:

* Bowie Jorissen
* Justin Alink
* Wim van de Bult
* Stef van Diepen
* Michel Ranzijn

Afwezig:

* Jeroen de Wit

Op 5 december ’22 hebben wij een retrospective gehad als team.

We hebben het over de volgende onderwerpen gehad: percentage voltooid van het portfolio, het testplan voor het project en het behandelen van de star-methode.

Aan het begin van de vergadering vroeg Michel aan ons hoever wij individueel waren met de voortgang voor onze portfolio’s. dat wilde hij hebben als indicatie voor hoever iedereen ondertussen was met zijn/haar portfolio.

Verder hebben wij gesignaleerd dat een testplan belangrijk is aan de start van een sprint omdat dat valkuilen signaleert van de sprint zelf. Hier liepen wij zelf namelijk heel erg tegenaan aan het eind van de sprint.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingDaarna zijn we onder leiding van Michel gestart met de star-methode waarin wij gebruik hebben gemaakt van sticky-notes om de afgelopen sprint te reflecteren waaronder:

1. Afgerond (roomcode inlog, database opzet, visie, versie 1.0)
2. Doorgaan met (daily, aanwezig zijn, laatste user stories, roomcode maken en afronden, overzicht voor userstories, teamwork, goeie communicatie met de klant)
3. Starten (PORTFOLIO)
4. Stoppen (te laat zijn, database opnieuw maken)
5. Minder (afleiding, koffie, te laat komen)

Als feedback van Michel kregen wij het volgende mee:

Dat we minder userstories moeten maken om te voorkomen dat we het niet af krijgen, liever te weinig dan te veel.

Dat we ons aan onze eigen regels en afspraken houden.