Sprint indeling:
- Sprint 1 (21-11-2022 – 1-12-2022):
  - Roomcode inlog
  - Dashboard met keygenerater
  - Landingspagina
  - CSS responsive + View width fixes
  - Afspraak Edwin testen applicatie
  - Research naar video hosting
- Sprint 2 (5-12-2022 – 15-12-2022):
  - In te vullen aan de hand van portofolio’s

Sprint 1 User stories
Roomcode inlog:
De leraar moet kunnen inloggen op een dashboard waar hij een code kan aanmaken voor het vrijgeven van een opdracht, waardoor studenten de opdracht kunnen openen en de privacy gewaarborgd blijft.
Dashboard met keygenerator:
De eigenaar wilt een opdracht achter een willekeurige vrijgegeven key (die na een bepaalde tijd komt te vervallen) zodat de privacy gewaarborgd wordt en niet iedereen erbij kan
Landspagina:
De eigenaar wilt dat de student op een landingspagina terecht komt waar je een roomcode kunt invullen om toegang te krijgen tot een opdracht
CSS responsive + View width fixes :
De eigenaar wil een complete applicatie waar de user interface naar toebehoren werkt ongeacht wat voor beeldscherm de Consumer gebruikt
Research naar video hosting:
Als Developers willen wij een oplossing vinden en toevoegen zodat de band-width van de website niet compleet gebruikt wordt na het gebruiken van de applicatie zodat het naar toebehoren blijft werken
Afspraak Edwin testen applicatie:
Als Developers willen wij een applicatie test uitlaten voeren aan het einde van de sprint om een oplevering te realiseren van versie 2.0